|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 学生级家长认可度不高 | 没有足够区别于已有网站或者其他服务平台的吸引力 | 商业风险 |
| R2 | 家教老师参与度不高 | 大学生家教或者其他家教人员对这个网站信心不足，已经有很多其他平台竞争。 | 用户风险 |
| R3 | 无法在家长和家教之间快速建立连接，做到使得双方都满意 | 有些家长对家教条件较高，而没有很多能力很高的师资满足；  有时家长和家教老师之间的薪资问题不能很好的解决；  当老师有事需要退出教学时，很难找到合适的下家来满足学生； | 流程风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |